АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2014 |  | № 201 |
| --- | --- | --- |

г. Малмыж

О муниципальной целевой программе

«Развитие транспортной инфраструктуры в

Малмыжском городском поселении

Малмыжского района Кировской области»

на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения транспортной инфраструктуры  на территории Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской области»  на 2015-2017 годы (далее – Программа). Прилагается

2. Сектору по финансовым вопросам администрации городского поселения (Шириездановой Г.М.) осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области.

5.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Городского поселения     Ф.Г. Ашрапова

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Малмыжского  городского поселения Кировской области

от  09.10.2014 № 201

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие  транспортной инфраструктуры в

Малмыжском городском поселении

Кировской области» на 2015-2017 годы

- ПАСПОРТ

- муниципальной  целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры  в Малмыжском городском поселении Кировской области» на 2015-2017 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист по имущественным вопросам администрации Малмыжского городского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствует |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранение и развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи муниципальной программы | развитие дорожного хозяйства; обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения в границе населённого пункта, км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2017 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 9744,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета администрации Малмыжского городского поселения – 9544,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границе населенного пункта – 3,95 км; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 84 %; сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 4 %; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Программа разработана на основании постановления администрации Малмыжского городского поселения от 26.06.2014 № 118 «Об утверждении методических указаний по разработке муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области».

Улично-дорожная сеть является важнейшим элементом развития муниципального образования Малмыжское городское поселение, так как обеспечивает эффективное использование территории, способствует решению стратегических задач развития города.

В настоящее время протяженность дорог общего пользования местного значения в Малмыжском городском поселении составляет 52,353 километра, в том числе 20,999 км дорог с асфальтобетонным покрытием, 13,162 км дорог с щебеночным покрытием и 18,192 км  грунтовых дорог.  Доля дорог местного значения (общего пользования) в Малмыжскогом городском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 01.10.2014 г.  составила 48,03 км.

Анализ состояния улично-дорожной сети муниципального образования Малмыжское городское поселение указывает на наличие объективных и субъективных проблем, требующих решения. К проблемам улично-дорожной сети Малмыжского городского поселения можно отнести:

- низкую пропускную способность улиц и перекрестков;

- высокую интенсивность транспортных потоков, которая приводит к сверхнормативным нагрузкам на конструкции дорог, в том числе за счет роста количества транспортных средств;

- неразвитую систему парковок автомобильного транспорта;

- отрицательное воздействие окружающей среды, повышающее расходы на содержание дорожной инфраструктуры в зимнее время, создает перегруженность и дополнительную аварийность.

Основной проблемой в развитии транспортной инфраструктуры является дефицит средств  бюджета городского поселения  на строительство, ремонт и содержание дорог.

Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала.

Решение вышеуказанных проблем представляет собой одну из наиболее насущных и сложных задач, позволяющих прямо или косвенно сократить потери рабочего времени, вызванные перемещениями по городу, улучшить экологическую обстановку и тем самым повысить качество жизни.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог общего пользования местного значения в Малмыжском городском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации

- муниципальной программы

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Малмыжского городского поселения относятся:

сохранение существующей сети дорог, переход на нормативное содержание дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту дорог в соответствии с требованием строительных норм.

2.1. Главной целью Программы является сохранение и развитие транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

2.2. Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- создание механизма, повышающего эффективность расходования бюджетных средств на ремонт и содержание улично-дорожной сети;

- развитие дорожного хозяйства.

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.

2.3. В качестве  целевых показателей необходимо использовать четкие измеримые параметры, которые будут характеризовать развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении. Предлагается использовать следующие:

- тремонтировано автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения, в границе населённого пункта, км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %;

- доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Значение показателей определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме N 3-ДГ (мо)   «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении 1.

2.4. Эффективность реализации муниципальной Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него. «Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие города и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность муниципальной программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса города в целом. Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики города.

2.5. Срок реализации муниципальной программы составляет 3 года – с 2015 по 2017 годы. Разбивка на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской области» на 2015-2017 годы направлена на реализацию мероприятий:

по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования    муниципального значения;

по нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования    муниципального значения;

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

Выполнение этих мероприятий позволит решить важнейшие транспортные проблемы городского поселения.

- 4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере развития транспортной инфраструктуры ведущим специалистом по имущественным вопросам администрации Малмыжского городского поселения незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов администрации Малмыжского городского поселения в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, ежегодно ведущим специалистом вносятся изменения в действующие правовые акты с учетом ежегодного утверждения  бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем финансирования составит 9744,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета Малмыжского городского поселения: в 2015 году – 4274,0 тыс. рублей, в 2016 году – 2720,0 тыс. рублей, в 2017 году – 2750,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 4 к Программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и распоряжений, постановлений, распоряжений администрации Малмыжского городского поселения, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую региональную нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной программы является ее финансирование за счет средств бюджета городского поселения. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета Малмыжского городского поселения в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета городского поселения и снижению расходов на муниципальную программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей муниципальной программы.

- 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволят проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение качественных и количественных оценок эффективности по:

степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы;

эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

Р - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %;

- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы, %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:

Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы, %;

Р - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, %;

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, %, рассчитывается по формуле:

- коэффициент финансирования муниципальной программы в целом, долей единицы с двумя знаками после запятой, рассчитывается по формуле:

Ф факт - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;

Ф план - плановый объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы в соответствующем периоде;

и  - весовые коэффициенты показателей степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и уровня выполнения мероприятий муниципальной программы, равные соответственно 0,6 и 0,4.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя  Э менее 80%, но равно или более 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя  Э менее 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границе населённого пункта | км | 2,37 | 0,78 | 0,8 | Сектор по финансовым вопросам администрации Малмыжского городского поселения |
| 2. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 87 | 85 | 84 | Сектор по финансовым вопросам администрации Малмыжского городского поселения |
| 3 | доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 5 | 4,5 | 4 | Сектор по финансовым вопросам администрации Малмыжского городского поселения |

Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧНЬ

Программных мероприятий и источники финансирования

| № п/п | Наименование задачи, программные мероприятия | Источник финансирования | 2015 год (тыс. руб.) | 2016 год (тыс. руб.) | 2017 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | бюджет городского поселения | 1000,0 в т.ч. в содержании дорог во 2 квартале 2015 г. включена прочистка трубы по пер. М. Гвардия и по ул. М. Гвардия | 1000,0 | 1000,0 |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | бюджет городского поселения | 1200,0 в т.ч.: - Автобусный маршрут – 800,0.: ул. К. Маркса от м-н Альянс до ИП Заболотских А.В., ул. Ленина от ул. Урицкого до ул. Чернышевского. - ул. Энергетиков от ул. К. Маркса до ул. Юбилейная – 400,0. | 1000,0 в т. ч.: - Автобусный маршрут | 1000,0 в т. ч.: - Автобусный маршрут |
| 3 | Ремонт щебеночного покрытия дорог | Всего: бюджет городского поселения внебюджетные источники финансирования | 2024,0 в т. ч.: 1824,0 в т.ч.: - ул. Вишневая – 300,0; - пер. Вишневый – 104,0; - ул. Островского от ул. Свердлова до ул. Садовая – 350,0; - ул. Свердлова от ул. Некрасова до ул. Лермонтова – 300,0; - ул. Ключевая (100 м) – 120,0; - ул. Зеленая (300 м) – 350,0; - ул. Горная (восстановление профиля дорожного полотна с добавлением щебня, устройство водоотводных канав) – 300,0. 200,0 в т. ч. ул. Вишневая – 200, 0. | 670,0 в т.ч.: 670,0 в т.ч.: - ул. Садовая от ул. Комсомольская до ул. Лермонтова- 300,0; - ул. Набережная – 300,0. - ул. Юбилейная (50м) – 70,0. | 700,0 в т.ч.: 700,0 в т.ч.: - дорожное покрытие улиц в пределах границ городского поселения – 700,0. |
| 4. | Установка и замена дорожных знаков | бюджет городского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Итого: |  | х | 4274,0 | 2720,0 | 2750,0 |

Приложение № 3 к Программе

СВЕДЕНИЯ

об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском городском поселеним Малмыжского района

Кировской области на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Малмыжского городского поселения Кировской области | Программа развития транспортной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении Кировской области | Ведущий специалист по имущественным вопросам администрации Малмыжского городского поселения | Ежегодно представляется на рассмотрение Малмыжской городской Думе одновременно с проектом решения Малмыжской городской Думы о районном бюджете. |

Приложение № 4 к Программе

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской области на 2015-2017 годы | Всего тыс. руб. | 4274,0 | 2720,0 | 2750,0 | 9744,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист по имущественным вопросам администрации Малмыжского городского поселения |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель | Заведующая сектором по финансовым вопросам администрации Малмыжского городского поселения |  |  |  |

________________________

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями  муниципальной программы.