АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014                                                                                                       № 134

г. Малмыж

О внесении изменений в постановление Администрации

Малмыжского городского поселения

от 18.10.2013 № 180

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую Программу муниципального казенного учреждения администрация Малмыжского городского поселения Кировской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2015 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Малмыжского городского поселения Кировской области от 18.10.2013 № 180.

1.1. Часть 6  Программы изложить в новой редакции:

# «6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

За период реализации Программы общий объем финансирования за счет средств бюджета города составит 123,735 тыс. руб., в том числе:

таблица 5

|  |  |  | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Затраты, тыс.руб. | Окупаемость, лет | Квартал | Год |
| Установка отражающих экранов | 3,75 | 1,21 | 2 | 2015 |
| Установка терморегуляторов | 11,25 | 3,64 | 2 | 2015 |
| Химочистка системы отопления | 25,0 |  | 3 | 2014 |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 35,855 | 7,73 | 3 | 2016 |
| Установка на транспорт системы GPS – Глонасс | 46,0 | 4,6 | 4 | 2017 |
| Введение присадки Nanoplus 10000 в моторное топливо | 1,88 | 0,14 | 4 | 2017 |
| ИТОГО | 118,735 |  |  |  |

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования ежегодно уточняются.»

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.05.2014.

Глава администрации городского поселения Ф.Г. Ашрапова