**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.11.2019 № 232

г. Малмыж

**О создании комиссий по приемке выполненных работ**

**по Проектам поддержки местных инициатив («ППМИ»)**

На основании ст. 32 Устава муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденного решением Малмыжской городской Думы от 07.12.2005 № 24, решения Малмыжской городской Думы Малмыжского района Кировской области от 20.06.2018 № 8/9 «Об участии в Проекте по поддержке местных инициатив в 2019 году», администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по приемке выполненных работ по объектам благоустройства мусульманского кладбища, и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.
2. Создать комиссию по приемке выполненных работ по объектам благоустройства православного кладбища, и утвердить ее состав, согласно приложению № 2.
3. Создать комиссию по приемке выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Карла Либкнехта, г. Малмыж, и утвердить ее состав, согласно приложению № 3.
4. Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения, согласно приложения № 4.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципальное образование Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области и на сайте <http://администрациягородамалмыжа.рф>.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

городского поселения О.М. Алёшкина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Малмыжского городского поселения

от 11.11.2019 № 232

**Состав**

**комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства мусульманского кладбища в рамках реализации**

**Проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году**

Алёшкина Оксана Мансуровна - глава администрации Малмыжского городского поселения, председатель комиссии;

Камалова Оксана Юрьевна - главный специалист, главный архитектор администрации Малмыжского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Кудряшова Любовь Николаевна - ведущий специалист по муниципальным закупкам администрации Малмыжского городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Курбангалиев Билал Мубаракзянович - руководитель инициативной группы проекта по поддержке местных инициатив 2019 «Благоустройство мусульманского кладбища» (по согласованию);

Габдуллин Нурзада Альбертович - депутат Малмыжской районной Думы (по согласованию);

Хабибрахманов Раис Файзрахманович - депутат Малмыжской районной Думы (по согласованию);

Представители подрядной

организации - по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

Малмыжского городского поселения

от 11.11.2019 № 232

**Состав**

**комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства православного кладбища в рамках реализации**

**Проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году**

Алёшкина Оксана Мансуровна - глава администрации Малмыжского городского поселения, председатель комиссии;

Камалова Оксана Юрьевна - главный специалист, главный архитектор администрации Малмыжского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Кудряшова Любовь Николаевна - ведущий специалист по муниципальным закупкам администрации Малмыжского городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Толстобокова Ольга Геннадьевна - председатель Малмыжской районнной Думы (по согласованию);

Сабуров Александр Николаевич - заместитель председателя Малмыжской районной Думы (по согласованию);

Кудряшов Михаил Владимирович - настоятель Богоявленского Собора г. Малмыж (по согласованию);

Представители подрядной

организации - по согласованию

Приложение № 3

к постановлению администрации

Малмыжского городского поселения

от 11.11.2019 № 232

**Состав**

**комиссии по приемке выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Карла Либкнехта, г. Малмыж**

**в рамках реализации**

**Проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году**

Алёшкина Оксана Мансуровна - глава администрации Малмыжского городского поселения, председатель комиссии;

Камалова Оксана Юрьевна - главный специалист, главный архитектор администрации Малмыжского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Кудряшова Любовь Николаевна - ведущий специалист по муниципальным закупкам администрации Малмыжского городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Хабибрахманов Раис Файзрахманович - депутат Малмыжской районной Думы (по согласованию);

Сабиров Габдулла Габдулхаевич - депутат Малмыжской городской Думы

(по согласованию);

Мошкина Галина Спиридоновна - член Добровольной народной дружины

Малмыжского городского поселения

(по согласованию);

Кудряшов Михайл Владимирович - настоятель Богоявленского Собора г. Малмыж (по согласованию);

Представители подрядной

Организации - по согласованию

Приложение № 4

к постановлению администрации

Малмыжского городского поселения

от 11.11.2019 № 232

1. **Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения (далее - Положение), устанавливает задачи, порядок создания, права и обязанности комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным в целях приемки выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения (далее - территории).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, [Уставом Малмыжского городского поселения](http://docs.cntd.ru/document/972202955) , законами и нормативными актами Малмыжского городского поселения, а также настоящим Положением.

**2. Задачи Комиссии**

2.1. Основной задачей Комиссии является приемка выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения, в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, условиями заключенных муниципальных контрактов, которая включает:

- визуальное обследование и освидетельствование объекта;

- изучение результатов контрольных измерений, проверок, испытаний;

- проверку соответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам производства работ;

- анализ документов, представленных Комиссии, по благоустройству территорий;

- принятие решения о возможности (невозможности) приемки объекта.

**3. Права и обязанности Комиссии**

3.1. Комиссия имеет право:

3.1.1. Проверять соблюдение законодательства в области благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения, обеспечение соблюдения Подрядчиками в рамках исполнения муниципальных контрактов, требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области благоустройства территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения.

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связанную с благоустройством территорий муниципального образования Малмыжского городского поселения.

3.1.3. Привлекать к участию в случае необходимости специалистов для проведения контрольных измерений, проверок, испытаний.

3.1.4. Рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.1.5. Инициировать проведение заказчиком выполнения работ по благоустройству территорий (далее - Заказчик) претензионной работы в отношении работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения.

3.2. Комиссия обязана:

3.2.1. Проводить обследование и освидетельствование объектов, законченных благоустройством, в соответствии с нормативными документами, условиями заключенного муниципального контракта.

3.2.2. Проводить проверку соответствия выполненных работ утвержденной исполнительной документации, строительным нормам и правилам производства работ.

3.2.3. Составить акт приемки в эксплуатацию объекта законченных работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения.

3.2.4. Контролировать выполнение работ по устранению выявленных в ходе приемки недостатков.

**4. Порядок работы Комиссии**

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее деятельности на общественных началах.

Дополнительно к участию в работе Комиссии привлекаются представители заинтересованных организаций, подрядчиков и органов надзора (по согласованию).

4.2. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руководит ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

- созывает заседание Комиссии;

- ведет заседания Комиссии;

- дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;

- подписывает документы, подтверждающие принятие решения Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:

- осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии;

- оформляет акты и иные документы по результатам работы Комиссии.

4.5. Члены Комиссии:

- участвуют в проведении обследования;

- участвуют в рассмотрении представленных материалов;

- выражают свое особое мнение в отношении принятых решений;

- выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, связанные с работой Комиссии.

4.6. Основной организационной формой работы Комиссии является заседание.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов.

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет решающий голос.

4.7. Заказчик в письменной форме уведомляет председателя Комиссии о необходимости созыва Комиссии не позднее чем за 1 день до полного завершения работ на объекте.

4.8. На основании полученного извещения председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии и уведомляет об этом ее членов.

4.9. Заказчик за 1 день до даты проведения заседания передает Комиссии полученную от подрядчика в рамках исполнения муниципального контракта исполнительную документацию. Заказчик передает полученные заключения лабораторного контроля, подтверждающие контроль качества применяемых материалов, соблюдение технологических режимов переработки и изготовления материалов, выполнения дорожно-ремонтных работ, а также соблюдение требований нормативно-технических документов (СНиП, ГОСТов, ТУ, инструкций).

4.10. Комиссии предъявляются благоустроенная территория и следующие документы:

1) извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

2) исполнительная документация;

3) сертификаты, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-ремонтных работ;

4) составленные подрядчиком акты приемки выполненных работ;

5) гарантийные обязательства.

После окончания работы рабочей Комиссии указанная документация возвращается Заказчику.

4.11. Комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует территорию.

4.12. Комиссия проводит выездные заседания с целью проверки предъявляемых объемов и качества работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования Малмыжского городского поселения.

4.13. По результатам обследования объектов, анализа заключений Комиссия проводит заседание, по результатам которого составляется акт приемки в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2019 согласно приложению к настоящему Положению.

4.14. Акт приемки в эксплуатацию объекта составляется в трех экземплярах. После подписания один экземпляр хранится в Комиссии, второй - у Заказчика, третий - у Подрядчика.

4.15. Акт приемки в эксплуатацию объекта подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя Комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки в эксплуатацию объекта.

4.16. Если Комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию территории (участка территории), то вместо акт приемки в эксплуатацию объекта составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами Комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков с указанием сроков их устранения.

Заказчик определяет сроки устранения выявленных недостатков и, по согласованию с председателем Комиссии, определяет дату проведения повторного заседания Комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

4.17. На основании положительного акт приемки в эксплуатацию объекта Комиссии Заказчиком подписываются окончательные акты приемки выполненных работ.

Приложение  
к Положению о комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства территорий, расположенных в границах  
муниципального образования

Малмыжского городского поселения

**АКТ ПРИЕМКИ**

**В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 2019**

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:**

**Председателя –** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**и членов комиссии - представителей:**

**заказчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**подрядчика** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**технического надзора -** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**уполномоченный общим собранием** руководитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

руководствуясь: Соглашением №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2019 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области, техническим заданием по проекту.

**УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком предъявлен к приемке в эксплуатацию объект в рамках ППМИ - 2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Реализация проекта осуществлялась генеральным подрядчиком (подрядчиками)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выполнившим(и):

*1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(указать виды работ в соответствии с технической документацией проекта)*

и субподрядными организациями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией)*

Сметная документация к ППМИ - 2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_утверждена главой администрации Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области Алёшкиной О.М.

**3.** Работы по проекту осуществлены в сроки: в соответствии с заключённым муниципальным контрактом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Начало работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ окончание работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**4.** Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект в рамках реализации ППМИ-2019 имеет следующие показатели:

*1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(указать вид, объем выполненных работ в соответствии со сметой)*

**4.1.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать: наименование МАФ, оборудования, использованных материалов в соответствии со сметой)*

1. Стоимость выполненных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.
2. Технический надзор произведён \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать кем - должность, Ф.И.О., наименование организации и когда),*

по его итогам принято решение (принять/не принять) объект в эксплуатацию

*(указать с замечаниями-какими, без замечаний)*

**5**. Гарантийный срок по качеству выполненных подрядчиком работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

Уполномоченный общим собранием руководитель инициативной группы по проекту в случае обнаружения дефекта связывается с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать организацию подрядчика, Ф.И.О. полностью контакт)*

Заказчик по обращению уполномоченного представителя взаимодействует с подрядной организацией для устранения выявленного дефекта в рамках заключённого с ним муниципального контракта.

**6**. Все недостатки и дефекты (либо невыполненные виды работ согласно сметы), выявленные рабочей комиссией, устранены.

**7**. На основании осмотра, предъявленного к приемке в эксплуатацию объекта в рамках реализации ППМИ-2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект в рамках реализации ППМИ-2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принять в эксплуатацию.

Подрядчик в течение гарантийного срока гарантирует качество строительных работ, выполненных в соответствии с муниципальным контрактом, и за свой счет устраняет допущенные по его вине недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации проекта ППМИ-2019.

Председатель приемочной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (расшифровка)

Члены приемочной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (расшифровка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (расшифровка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (расшифровка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись) (расшифровка)