**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.02.2020 № 27

г. Малмыж

**О внесении изменений в постановление администрации Малмыжского городского поселения от 29.12.2017 № 359 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малмыжского**

**городского поселения на 2018-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы», Уставом муниципального образования Малмыжское городское поселение, администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 29.12.2017 № 359 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Программа), а именно:

1.1. Приложение № 6 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции.

1.2. Приложение № 8 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции.

1.3. Приложение № 5 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области и на сайте администрации Малмыжского района <http://malmyzh43.ru/poselenija/malmyzhskoe>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И. о. главы Малмыжского

городского поселения О.Ю.Камалова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Малмыжского городского поселения от 29.12.2017 № 359

Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории Малмыжского городского поселения Кировской области на 2018 – 2024 год»**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Малмыжского городского поселения  от 11.10.2019 № 211  с изменениями от 18.11.2019 № 245/1,  от 22.01.2020 № 9,  от 05.02.2020 № 23,  от 11.02.2020 № 27 |

**Муниципальная программа**

**«Формирования современной городской среды на территории Малмыжского городского поселения Кировской области на 2018 – 2024 годы»**

**Раздел 1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Малмыжского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Жители многоквартирных домов, жители г. Малмыжа |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1.Благоустройство дворовых территорий Малмыжского городского поселения.  2.Благоустройство общественных территорий Малмыжского городского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территории муниципального образования Малмыжское городское поселение |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Малмыжского городского поселения  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Малмыжского городского поселения,  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Малмыжского городского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;  2. Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 19960,92тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий Малмыжского городского поселения. Результатом от улучшения качества благоустройства станет:  -обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;  -сохранение и улучшение внешнего вида общественных территорий и массового отдыха населения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Малмыжского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству и озеленению, рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий принято постановление Малмыжского городского поселения от 19.10.2017 года № 270 «О внесении изменений в постановление администрации Малмыжского городского поселения от 28.01.2016 № 37 « Об утверждении Правил благоустройства территории Малмыжского городского поселения» (далее – Правила благоустройства), в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории), которая является одной из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное и щебеночное покрытие большинства придомовых территорий отсутствует или имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Малмыжского городского поселения расположено 3 общественных территории (парки, скверы) общей площадью 37000кв.м., в том числе, общее количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 86 единиц, из них нуждающихся в благоустройстве – 86 единиц, или 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Включение дворовой территории в Программу не допускается без решения заинтересованных лиц. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- о включении дворовой территории в Программу;

- об утверждении дизайн – проекта и видов работ по благоустройству придомовой территории;

- о трудовом участии жителей дома Программе;

- о принятии в безвозмездное пользование с содержанием объектов, установленных в соответствие с дизайн – проектом по Программе.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Выполнение мероприятий по благоустройству Программы по формированию современной городской среды позволит значительно улучшить внешний облик города, его экологическое состояние, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на территориях общего пользования, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство общественных территорий населения – это второе направление Программы. Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения. В городе имеются общественные территории, наиболее посещаемые местным населением и гостями города, места массового отдыха жителей, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей);

-приведение уличного освещения общегородских территорий в соответствие существующим нормам и требованиям;

- установку скамеек и урн для мусора;

- установку малых архитектурных форм;

- озеленение общественных территорий;

- благоустройство городских площадей, пешеходных мостов и мест, включенных в их инфраструктуру;

- благоустройство пустырей, родников, мест для купания;

- благоустройство территорий возле общественных зданий и памятников;

- обустройство остановочных павильонов;

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы определены:

- постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы»;

- постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы»;

- постановлением администрации Малмыжского городского поселения от 28.05.2015 № 155 «Правилами благоустройства территории Малмыжского городского поселения».

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории многоквартирных домов и общественных территорий Малмыжского городского поселения.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах;

- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Малмыжского городского поселения.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Кировской области;

- за счет средств бюджета администрации Малмыжского городского поселения Малмыжского района Кировской области;

-за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Реализация настоящей программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Результат реализации муниципальной программы** | **Всего 2018-2024** | **Сроки** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 86 | 2 | 0 | 1 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| 2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования | 89 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | 25 | 16 |

а) снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования;

б) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – асфальтирование (бетонирование) дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта – устройство детских и спортивных площадок.

В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц. Вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Малмыжского городского поселения, а так же привлечение студенческих строительных отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их участия.

Права муниципального образования Малмыжского городского поселения:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а так же территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Малмыжского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кировской области в порядке установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов, которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы , возможно только при условии одобрения соответствующего решения Малмыжского городского поселения межведомственной комиссией в порядке, установленном какой комиссией.

Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством принятия постановлений Малмыжского городского поседения.

Нормативные правовые акты, принятые в целях реализации Программы, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| №  п/п | Вид правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Дата принятия и № правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения «Об общественной комиссии по сбору, оценке предложений и координации работы на территории Малмыжского городского поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Малмыжского городского поселения | 15.10.2019 № 216 |
| 2 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий Малмыжского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | Администрация Малмыжского городского поселения | 19.10.2017 № 270 |
| 3 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения  **«**О муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (изм. от 20.06.2018 № 167, от 10.12.2018 № 374, от 11.10.2019 № 213) | Администрация Малмыжского городского поселения | 20.11.2017 № 306/1 |
| 4 | Постановление администрации Малмыжского городского поселения «О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам благоустройства территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Малмыжского городского поселения на 2018-2022 годы» (изм. от 10.12.2018 № 373, от 16.08.2019 № 156, от 09.09.2019 № 170) | Администрация Малмыжского городского поселения | от 30.08.2018 № 270/1 |

**3. Характеристика вклада органа местного самоуправления, достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2024 годы.**

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 20 процентов от объема средств из бюджета Кировской области, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения отдельных мероприятий, представленных в приложении № 2 к Программе.

В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие понятия:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под общественной территорией понимается территория города Малмыжа соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные общественные территории);

под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), расположенная в городе Малмыж.

3.1. Отдельное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». В рамках реализации отдельного мероприятия осуществляются работы по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

1) Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов (тротуаров);

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек и урн для мусора.

Эти работы финансируются за счет получаемой муниципалитетом в 2018-2024 годах субсидии, без финансового участия граждан.

2) Дополнительный перечень (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

обустройство автомобильных парковок;

озеленение придомовой территории;

иные виды работ.

Эти мероприятия выполняются за счет средств субсидии и средств заинтересованных лиц.

Адресный перечень всех дворовых территорий Малмыжского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) по состоянию на 01.12.2017, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству, представлен в приложении № 4 к Программе.

Очередность включения дворовых территорий в 2018-2024 годах в Программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Малмыжского городского поселения от 20.11.2017 № 306/1, на основании Протокола заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и координации работы на территории Малмыжского городского поселения в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением администрации Малмыжского городского поселения20.11.2017 № 306/1 (далее - общественная комиссия), по результатам инвентаризации дворовых территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, представлена в приложении № 8 к Программе.

3.2. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города». Мероприятие направлено на выполнение работ по благоустройству, по реконструкции и модернизации общественных территорий города. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах представлен в приложении № 6 к Программе.

Очередность включения общественных территорий в 2018-2024 годах в Программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Малмыжского городского поселения 20.11.2017 № 306/1, на основании Протокола заседания общественной комиссии, по итогам проведения инвентаризации общественных территорий.

Обязательным условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.4. Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В целях реализации отдельного мероприятия утверждается порядок общественного обсуждения Программы, порядок и сроки рассмотрения предложений граждан, организаций к Программе, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки этих предложений.

Установить предельную дату заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ непозднее 1 июля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 19960,92 тыс. рублей,

в том числе: средства областного бюджета – 19202,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 758,12 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.

Финансирование Программы за счет средств федерального и областного бюджета планируется в рамках Государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П.

Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям. При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не требуется. При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 20% от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Средства аккумулируются в бюджете города в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением администрации Малмыжского городского поселения 20.11.2017 № 306/1.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий заключается в участии в ежегодных весенних месячниках по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города, общегородских субботниках, участию в смотрах -конкурсах по благоустройству дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, территорий, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**5. Анализ рисков реализации**

**Программы и описание мер управления рисками**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

- Влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

- Недостаточное финансирование программных мероприятий;

- Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

Законодательные риски:

- Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

- Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

- На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

- Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

- Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- Использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- Периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ежегодно на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф мп = | n  SUM Пi мп  i=1 | , где: |
| n |

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi мп = Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi гп  = Пплi / Пфi, где:

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными осуществляется по формуле:

Мвып = Мф / Мпл , где:

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы);

Мф –количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц);

Мпл – количество мероприятий муниципальной Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной Программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной Программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной Программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной Программы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Эпр =( Пэф мп х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где:

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пэф мп –оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы);

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

К1, К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы и оценке выполнения мероприятий муниципальной Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной Программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы, согласованный с главой Малмыжского городского поселения, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной Программы.

По итогам реализации муниципальной Программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, курирующему работу ответственный исполнитель муниципальной Программы представляет главе Малмыжского городского поселения доклад, включающий оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы за весь период ее реализации.

Приложение № 1

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

1. Ремонт дворовых проездов (тротуаров).
2. Установка скамеек.
3. Установка урн.
4. Обеспечение освещения дворовых территорий.

Приложение № 2

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1** | http://xn--c1acdurabhgdz2i.xn--p1ai/catimgs/591c9c80.jpg | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 770 мм;  высота - 975 мм. |
| **1.2.** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скаейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| **1.3.** | http://xn--c1acdurabhgdz2i.xn--p1ai/catimgs/4eedc211.jpg | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки –1,9 м;  ширина - 500 мм;  высота - 440 мм. |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** |  | | **Урна металлическая «Деревянный декор»**:  высота - 665мм;  ширина - 420 мм;  объем: 10 л |
| **2.2.** | http://xn--c1acdurabhgdz2i.xn--p1ai/catimgs/532c973d.jpg | | **Урна для мусора:**  высота – 1000мм;  диаметр – 400 мм;  объем: - 30 л. |
| **2.3.** |  | | **Урна уличная:**  высота – 570 мм;  ширина – 480 мм;  объем: 40 л. |
| **3.** | **Освещение** | |  |
| **3.1** | http://svetigorod.ru/d/1625016/d/a1086pa-3bg.jpg | | **Уличный светильник:**  Высота – 4000 мм;  Основание на анкерной основе –200мм. |
| **3.2** | http://pk-seart.ru/images/opory-osvescheniya/opory-osvescheniya_6.jpg | | **Уличный светильник (светодиодный):**  Высота – 10000 мм;  Основание на анкерной основе – 300мм. |
| **3.3** | Прожектор | | **Светодиодный прожектор для освещения дворовой территории:**  Мощность - 10 Вт;  Потребляемое напряжение - 220 В Освещенность - 800lm  Световой поток - 6500К  Пыле-влага защита - IP65 |

Приложение № 3

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** |
| 1 | ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД |
| 2 | обустройство тротуаров (в том числе тротуарной плиткой) |
| 3 | установка бордюрных камней |
| 4 | установка песочниц |
| 5 | установка качелей |
| 6 | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) |
| 7 | освещение детских и спортивных площадок |
| 8 | оборудование детской (игровой) площадки |
| 9 | оборудование спортивной площадки |
| 10 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |
| 11 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 12 | обрезка деревьев и кустарников |
| 13 | уборка сухостойных деревьев |
| 14 | Демонтаж хозяйственных построек ( в.т.ч. сараев) и строительство сараев |
| 15 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров- мусоросборников |
| 16 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |
| 17 | устройство ливневой канализации |
| 18 | иные виды работ |

Приложение № 4

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**всех дворовых территорий Малмыжского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) по состоянию на 01.12.2017, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта | № п/п | Адрес объекта |
| 1 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 1 | 44 | г. Малмыж, ул. Логовская, д. 28 |
| 2 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 2 | 45 | г. Малмыж, ул. Луначарского, д. 31 |
| 3 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 3 | 46 | г. Малмыж, ул. Моторная, д. 72 |
| 4 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 4 | 47 | г. Малмыж, ул. Набережная, д. 39 |
| 5 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 14 | 48 | г. Малмыж, ул. Некрасова, д. 29 |
| 6 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 15 | 49 | г. Малмыж, ул. Ольховая, д. 9 |
| 7 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 17 | 50 | г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 8 |
| 8 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 19 | 51 | г. Малмыж, пер. Северный, д. 1 |
| 9 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 21 | 52 | г. Малмыж, пер. Северный, д. 3 |
| 10 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 23 | 53 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 4 |
| 11 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 25 | 54 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 6 |
| 12 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 27 | 55 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 10 |
| 13 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 29 | 56 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 11 |
| 14 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 16 | 57 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 13 |
| 15 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 18 | 58 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 15 |
| 16 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 20 | 59 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 17 |
| 17 | г. Малмыж, ул. Заводская, д. 4 | 60 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 9 |
| 18 | г. Малмыж, ул. Заводская, д. 6 | 61 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 7 |
| 19 | г. Малмыж, ул. Заводская, д. 14 | 62 | г. Малмыж, ул. Полевая, д. 3 |
| 20 | г. Малмыж, ул. Зеленая, д. 13 | 63 | г. Малмыж, ул. Полевая, д. 5 |
| 21 | г. Малмыж, ул. Зеленая, д. 23 | 64 | г. Малмыж, ул. Пушкаревская, д. 1 |
| 22 | г. Малмыж, ул. Зеленая, д. 25 | 65 | г. Малмыж, ул. Пушкаревская, д. 3 |
| 23 | г. Малмыж, ул. К. Либкнехта, д. 11 | 66 | г. Малмыж, ул. Пушкаревская, 5 |
| 24 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 5 | 67 | г. Малмыж, ул. Свердлова, д. 12 |
| 25 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 6 | 68 | г. Малмыж, ул. Свердлова, д. 16 |
| 26 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 10 | 69 | г. Малмыж, ул. Свободы, д. 24 |
| 27 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 11 | 70 | г. Малмыж, ул. Свободы, д. 39 |
| 28 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 16 | 71 | г. Малмыж, ул. Солуянова, д. 2а |
| 29 | г. Малмыж, ул. Колхозная, д. 6 | 72 | г. Малмыж, ул. Строителей, д. 6 |
| 30 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 12 | 73 | г. Малмыж, ул. Суровцева, д. 63 |
| 31 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 14 | 74 | г. Малмыж, ул. Суровцева, д. 36 |
| 32 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 20 | 75 | г. Малмыж, ул. Суровцева, д. 59 |
| 33 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 30 | 76 | г. Малмыж, ул. Тимирязева, д. 4 |
| 34 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 57 | 77 | г. Малмыж, ул. Тимирязева, д. 5 |
| 35 | г. Малмыж, Комсомольская, д. 65 | 78 | г. Малмыж, ул. Тимирязева, д. 7 |
| 36 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 74 | 79 | г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 1 |
| 37 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 75 | 80 | г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 7 |
| 38 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 85 | 81 | г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 17 |
| 39 | г. Малмыж, ул. Красная, д. 10 | 82 | г. Малмыж, ул. Фрунзе, д. 21 |
| 40 | г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 90 | 83 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 8 |
| 41 | г. Малмыж, ул. Красноармейская, 76 а | 84 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 14 |
| 42 | г. Малмыж, ул. Ленина, д. 24 | 85 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 18 |
| 43 | г. Малмыж, ул. Ленина, д. 44 | 86 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 40 |

Приложение № 5

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий Малмыжского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Площадь планируемая под благоустройство, кв.м.  из него реализация по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Малмыж, ул. Горная, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Малмыж, ул. Заводская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Малмыж, ул. Заводская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Малмыж, ул. Заводская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Малмыж, ул. Зеленая, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Малмыж, ул. Зеленая, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Малмыж, ул. Зеленая, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Малмыж, ул. К. Либкнехта, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 11 |  |  | 330,5 |  |  |  |  |
| 28 | г. Малмыж, ул. К. Маркса, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Малмыж, ул. Колхозная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Малмыж, Комсомольская, д. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Малмыж, ул. Красная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Малмыж, ул. Красноармейская, 76 а | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Малмыж, ул. Ленина, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Малмыж, ул. Ленина, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Малмыж, ул. Логовская, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Малмыж, ул. Луначарского, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Малмыж, ул. Моторная, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Малмыж, ул. Набережная, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Малмыж, ул. Некрасова, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Малмыж, ул. Ольховая, д. 9 |  |  |  | V |  |  |  |
| 50 | г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Малмыж, пер. Северный, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Малмыж, пер. Северный, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Малмыж, ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Малмыж, ул. Полевая, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Малмыж, ул. Пушкаревская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Малмыж, ул. Пушкаревская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Малмыж, ул. Пушкаревская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Малмыж, ул. Свердлова, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Малмыж, ул. Свердлова, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Малмыж, ул. Свободы, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Малмыж, ул. Свободы, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Малмыж, ул. Солуянова, д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Малмыж, ул. Строителей, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Малмыж, ул. Суровцева, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Малмыж, ул. Суровцева, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Малмыж, ул. Суровцева, д. 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Малмыж, ул. Тимирязева, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Малмыж, ул. Тимирязева, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Малмыж, ул. Тимирязева, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Малмыж, ул. Фрунзе, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 14 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий Малмыжского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Площадь планируемая под благоустройство, кв.м.  из него реализация по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Васильковая |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Вишневая |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пер. Вишневый |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Володарского | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Гагарина | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Герцена | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пер. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Горная | 1590 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пер. Горького |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пер. Д.Бедного |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пер. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Дорожников |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Дружбы | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Загородная |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. им. Зверева |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Зеленая | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пер. Калинина | 131 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. К. Маркса | 2450 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. К. Либкнехта | 690 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пер. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Ключевая | 152 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Колхозная | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Коммунальная | 1310 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Комсомольская | 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Красная | 580 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Красноармейская | 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Ленина | 1530 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Лермонтова | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Лесная | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Логовская | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Луначарского | 710 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Маяковского | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Мелиораторов | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пер. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Мичурина | 1153 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Молодая Гвардия | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | пер. Молодой Гвардии | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Молодежная | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Моторная | 2750 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. им. Мухамедзянова (Южная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. им. Наймушина (Овражная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Некрасова | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Новая | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Октябрьская | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Ольховая |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Островского | 730 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Первомайская | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Пихтовая |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Победы | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. Полевая |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Пристанская |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Пролетарская | 1580 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Пушкаревская | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Свердлова | 810 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Свободы | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Связистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | пер. Северный |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Солнечная |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Солуянова | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. Спортивная | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Суровцева | 1450 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Тимирязева | 356 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Теленкова | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Толстого | 490 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Тургенева | 710 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Урицкого | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Физкультурная |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Флотская |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Фрунзе | 1497 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. Цветочная |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Чернышевского | 1180 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Чехова | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | пер. Школьный |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Юбилейная | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | пер. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. Энергетиков | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Висячий пешеходный мост через р. Шошма за зданием по ул.Володарского 1, с местонахождением объекта: г.Малмыж, за зданием по ул.Володарского 1 |  |  | 522,0 |  |  |  |  |
| 91 | Тротуар по ул. Суровцева в г. Малмыж |  |  | 856,0 |  |  |  |  |
| 92 | Тротуар по ул. Энергетиков в г. Малмыж |  |  |  | 332,0 |  |  |  |
| 93 | Гидротехническое сооружение водный объект пруд, расположенный на углу ул. Ленина, ул. Энгельса в г. Малмыж |  |  |  | V |  |  |  |

Приложение № 7

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**пешеходных переходов Малмыжского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Площадь планируемая под благоустройство, кв.м.  из него реализация по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ул. К. Маркса д. 4 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. К. Маркса д. 7 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. К. Маркса д. 24 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. К. Маркса д. 55 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. К. Маркса д. 76 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. К. Маркса д. 88 | v |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Ленина д. 29 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Октябрьская д. 11 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Пролетарская д. 53 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Свердлова д. 10 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Урицкого д. 2 | ѵ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Чернышевского д. 65 | ѵ |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприятий, и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Площадь планируемая под благоустройство, кв.м.  из него реализация по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Прилегающая территория к магазину «Элегант»  ИП Гарифова Ясмина Хайрутдиновна  , с местонахождением объекта: г. Малмыж, ул. Энгельса |  |  | 30,0 |  |  |  |  |

Приложение № 9

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных туалетов Малмыжского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Площадь планируемая под благоустройство, кв.м.  из него реализация по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ул. Комсомольская д. 69 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству**

**дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный**

**перечни таких работ**

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (редакция 2009 г. с изменением 1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017 для ОСНО.

2. Ориентировочная стоимость работ:

2.1. По минимальному перечню:

Ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным ремонтом) – от 1763,00 до 2800,00 руб. за 1 кв. м.

Поднятие горловин люков – 1430,00 руб. за 1 шт.

Обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и светодиодных светильников) – 42000,00 руб. на 1 светильник с опорой (28000,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника).

Обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных светильников на существующие опоры) – 25000,00 руб. на 1 светильник (7039,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника).

Установка скамеек – от 8500,00 до 28000,00 руб. за единицу (от 339,00 руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки).

Установка урн для мусора – от 3500,00 до 5000,00 руб. единицу (от 339,00 руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).

По дополнительному перечню:

Оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от наполнения оборудованием до 2 000 000 рублей.

Озеленение придомовой территории:

- посадка кустарников (сирень) – 551,00 руб. за единицу;

- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб.за кв.м;

- снос деревьев:

Ø 200мм - 3600 руб./шт.

Ø 360мм – 10500 руб./шт.

Ø 800 мм - 43660 руб./шт.

Ø 1000 мм - 71273 руб./шт.

Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых бытовых отходов – 70647,00 руб. на 1 площадку из 5 контейнеров.

Приложение № 11

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | | Ответственный исполнитель | | | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | Показатели результата мероприятий по годам | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| всего | 2018  (факт) | 2019 | 2020  (план) | 2021  (план) | 2022  (план) | 2023 | 2024 |
|  |  | Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Задача 1 - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие  1.1.1. Благоустройство дворовых территорий | | | Администрация Малмыжского городского поселения | | | | всего | **2281,21** | 781,21 | **-** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | **-** | предусматривает оценку состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния).  Количество благоустроенных дворовых территорий 86 ед.  Количество благоустроенных общественных территорий 3 ед. |  |
| в том числе: областной бюджет | **2258,4** | 773,4 | **-** | 495,0 | 495,0 | 495,0 | - | **-** |
| районный бюджет | **-** | - | **-** | - | - | - | - | **-** |
| местные бюджеты | **22,81** | 7,81 | **-** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | **-** |
|  |  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие  2.1.1.Благоустройствообщественных территорий | | | Администрация Малмыжского городского поселения посел | | | | всего | **13690,95** | 4134,85 | **-** | 3002,4 | 3147,2 | 3406,5 | **-** | **-** |
| в том числе: областной бюджет | **13529,6** | 4093,5 | **-** | 2972,4 | 3107,2 | 3356,5 | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | - | **-** | - | - | - | **-** | **-** |
| местные бюджеты | **161,35** | 41,35 | **-** | 30,0 | 40,0 | 50,0 | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |